## Slide 1: Nexus Guide 概要
守田 憲司

## Slide 2: Scrum Guide より
「複数のスクラムチームが同じプロダクトの作業をすることがよくある。そうした場合、プロダクトの 作業は1つのプロダクトバックログに記述する。また、アイテムをグループにまとめる属性をプロ ダクトバックログに追加する。」

## Slide 3: スコープ
約３〜９スクラムチーム
１つのプロダクトバックログ
「チームが３つ以上になると、さらに事態は複雑になる」

## Slide 4: スクラムチーム
チーム間の依存関係が少なくなるように分割する
関連する以下の要素をチーム内にそろえる
  要求
  ドメイン知識
  ソフトウェアやテストの作成物

## Slide 5: フレームワーク

## Slide 6: 役割
新しい役割
  それぞれのスクラムチームの適切な代表者
  Nexus統合チーム
  プロダクトオーナーは１人
Nexus統合チームの役割
  Nexusの適用
  スクラムの運用の調整・コーチ・監督
Nexus統合チームの構成
  プロダクトオーナー
  スクラムマスター
  Nexus統合チームメンバー

## Slide 7: 作成物
１つのプロダクトバック
新しい作成物
  Nexusスプリントバックログ

## Slide 8: イベント
スプリントプランニング
  プロダクトバックログの調整
  各スクラムチームでスプリントプランニング
スプリントレビュー
  全体で１回
スプリントレトロスペクティブ
  代表者で実施
  各チームで実施
  また代表者で実施

## Slide 9: プロセスの流れ

## Slide 10: プロダクトバックログのリファインメント
依存関係を最小化するようにプロダクトバックログをリファインメント
担当チームはできるだけ早く決定する

## Slide 11: Nexusスプリントプランニング
各チームの適切な代表者が集まる。
プロダクトバックログの議論やレビューをする。
プロダクトバックログアイテムを選択する。
各スクラムチームで計画を立てる。
他のチームと情報交換する。
成果物
  Nexusゴール、Nexusスプリントバックログ
  各チームのスプリントゴール、スプリントバックログ

## Slide 12: 開発作業
統合の完了をテストできるように、共通の環境に頻繁に統合する

## Slide 13: Nexusデイリースクラム
各スクラムチームの代表者が毎日集まる。
問題があればスクラムチームのデイリースクラムに伝えられる。
スクラムチームは、Nexusデイリースクラムで発生した統合の問題を解決できるように、その日の計画を立てる

## Slide 14: Nexusスプリントレビュー
すべてのチームがプロダクトオーナーのもとに集まり、統合されたインクリメントをレビューする。
プロダクトバックログの調整が行われることもある。

## Slide 15: Nexusスプリントレトロスペクティブ
スクラムチームの代表者が集まり、共通の課題を特定する。
スクラムチーム個別のレトロスペクティブを実施する。
代表者が集まり共通な課題の必要なアクションについて議論する。

## Slide 16: ソフトウェアプラクティス
多くのソフトウェアプラクティスが必要である。
大規模な環境では特に自動化が必要である。

## Slide 17: Nexus

## Slide 18: Nexusの役割
Nexusの構成
  Nexus統合チーム
  約３〜９のスクラムチーム
Nexus統合チームの構成
  プロダクトオーナー
  スクラムマスター
  １人以上のNexus統合チームメンバー
    スクラムチームとの兼任は可能だが、Nexus統合チームの作業を優先させなければいけない。

## Slide 19: Nexus統合チーム
すべての作業の統合を成功させる最終的な責任がある。
チーム間の技術的・非技術的な制約を解消する。
依存関係やチーム間の問題に対する認識を高める。
コーチング、コンサルティングを行う。
プロダクトバックログの作業を行うこともある
構成は時間とともに変化する可能性がある。

## Slide 20: Nexus統合チームのプロダクトオーナー
Nexusは、１つのプロダクトバックログで作業する。
１つのプロダクトバックログに１人のプロダクトオーナーが割り当てられる。
プロダクトオーナーはNexus統合チームに所属する。
統合インクリメントの価値を最大化する。
プロダクトバックログの順番とリファインメントに最終的な責任を持つ。

## Slide 21: Nexus統合チームのスクラムマスター
Nexusが理解され、実施されることに責任を持つ。
同じNexus内のスクラムチームのスクラムマスターになることもある。

## Slide 22: Nexus統合チームメンバー
大規模開発ではツールが重要になる。
統合チームは、プラクティスやツール、システムエンジニアリングに精通したプロで構成される。
スクラムチームが獲得、実施、学習できるようにコーチングや指導をする。
  プラクティス
  ツール
  開発
  インフラ
  アーキテクチャ標準
スクラムチームの開発チームメンバーとして作業することができる

## Slide 23: Nexusのイベント
スクラムガイドにある対応するイベントの長さによって決まる。
追加されるタイムボックスとなる。

## Slide 24: Nexusスプリントプランニング
実施手順
  Nexusスプリントプランニング
  スプリントプランニング
Nexusスプリントプランニング
  スクラムチームの代表者が作業の順番を確認・調整する。
  Nexusスプリントゴールを作成する。
スプリントプランニング
  各スクラムチームのスプリントプランニングを実施する。
  依存関係を最小化し見える化する。
  同じ場所で実施すると新しく発見した依存関係が共有できる。

## Slide 25: Nexusデイリースクラム
実施手順
  Nexusデイリースクラム
  デイリースクラム
Nexusデイリースクラム３つの質問
  昨日の作業はうまく統合されたか？うまく統合されていなければ、それはなぜか？
  新たに特定された依存関係は何か？
  Nexusのチーム間で共有が必要な情報は何か？
デイリースクラム
  Nexusデイリースクラムで特定された作業を計画する

## Slide 26: Nexusスプリントレビュー
実施手順
  Nexusスプリントレビュー
  スプリントレビューは置き換えられる。
統合インクリメント全体へのフィードバックを得る。

## Slide 27: Nexusスプリントレトロスペクティブ
実施手順
  代表者が集まり共通の課題を特定する。（３と合わせて3時間？）
  Scrumスプリントレトロスペクティブ（３時間）
  特定されたアクションの見える化追跡の合意
全てのレトロスペクティブで扱うべき議題
  完成していないものはあるか？Nexusは技術負債を作り出していないか？
  作成物（特にコード）は、頻繁に（できれば毎日）統合されているか？
  未解決の依存関係が蓄積されない程度に、頻繁にソフトウェアがビルド・テスト・デプロイされているか？

## Slide 28: リファインメント
ゴール
  依存関係を特定して、最小化できるまで詳細化する。
実施手順
  依存関係を特定して見える化する。
  作業の順番や割り当てを見直す。
  チーム間の依存関係を最小化する。
目的
  どのスクラムチームがどのプロダクトバックログアイテムをデリバリーするかを予測する。
  チーム間の依存関係を特定し、最小化する。

## Slide 29: Nexusの作成物

## Slide 30: プロダクトバックログ
Nexusで１つのプロダクトバックログ
PBIがNexusスプリントプランニングに向けて（Ready）準備完了
  スクラムチームによって選択可能
  依存関係は排除または最小化されている。
  そのスクラムチームだけでプラクトバックログアイテムを完成できなければいけない。

## Slide 31: Nexusスプリントバックログ
スクラムチームのスプリントバックログにある全てのプロダクトバックログアイテムをまとめたものである。
スプリントにおける依存関係や作業の流れを強調するために使用する。
少なくとも毎日更新する。

## Slide 32: 統合インクリメント
完了した「統合された作業」すべての総和である。
利用可能でリリース判断可能なものでなければいけない。
「完成」の定義を満たしていなければいけない。
Nexusスプリントレビューで検査する。

## Slide 33: 作成物の透明性
技術的負債が許容不可能になる前に、依存関係を検出および解消しなければいけない。
許容不可能な技術的負債かどうかは、結合する時にはじめてわかる。

## Slide 34: 「完成」の定義
Nexus統合チームは「完成」の定義に実行責任を持つ。
チーム独自の「完成」の定義は、インクリメントの完成の定義より緩い基準を適用してはいけない。